|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **¿A qué elementos (Costo, alcance y tiempo) afectaría PRINCIPALMENTE y porque?** | **Respuesta al riesgo Modificando: la planificación, el presupuesto o los entregables** |
| Mala definición de Requerimientos | Tiempo. Al requerir mucho más tiempo del estipulado el rehacer los requisitos, significará un retraso en la entrega final del proyecto.  Costo. Al requerir más tiempo para desarrollar el proyecto, los costos de arriendo y contratación de personal probablemente deberán aumentar un tiempo más del estipulado. | * El presupuesto: Se deberá considerar un aumento en los costos de arriendo y contratación de personal. Si esto sobrepasa el costo máximo deberán disminuirse costos (Es decir, adiós al incentivo) * La planificación: La tarea de definir requerimientos deberá aumentar. O el tiempo de desarrollo |
| Falla de Proveedores (Infoland, Amazon, etc.) | Tiempo. Cualquier falla de parte de los proveedores implicaría un retraso de tiempo importante en el proyecto. | * Re planificación: Se deberá re planificar y considerar un retraso en la duración del proyecto. * Los entregables: Al contar con menos tiempo, los entregables puede que no sean los esperados. |
| Falla de Testing en aplicación en Navegadores | Tiempo. Dado que al fallar cualquiera de los Testing se debe hacer parte del desarrollo otra vez, lo que atrasaría la entrega final del proyecto. | * El tiempo: La duración del proyecto aumentaría. * La Planificación: Se tendría que agregar una iteración más de desarrollo, integración y testeo del módulo que falle. |
| Demora de Instalación en Facebook |  |  |
| Huelga de programadores por exceso de trabajo. | Tiempo. El que no estén desarrollando implicaría que | * La planificación: Para evitar posibles renuncias deberá ampliarse los tiempos de entrega del desarrollo. |